物业管理系统生产实施与上线交付文档

V1.1 - 依据 V2 开发文档并按最新业务规则收敛的真实上线版

本次修订的三个硬变化

1) 物业费改为按年开单、按年缴纳；2) 水费改为按月抄表，录入后立即生成当月账单；3) 前端实施基线统一为 React + Tailwind，用于管理后台/运营端真实上线交付。

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 当前状态 | 已按最新业务规则修订 |
| 来源基线 | 《物业管理系统从零开发文档（V2）》 |
| 适用范围 | 后端、React 前端、测试、运维、项目负责人、财务/运营 |
| 关键业务口径 | 物业费按年；水费按月抄表后生成账单；账单主体始终是房间 |
| 替换要求 | 文中所有 <PLACEHOLDER>、域名、证书编号、商户号、密钥名称均需替换为真实环境值 |

使用说明

• 本文不是宣传稿，而是把开发文档收敛成真实上线可执行的“生产实施与交付基线”。

• 凡是涉及账单唯一约束、支付幂等、抄表后生成账单、发布回滚、对账和审计的内容，均视为上线前不可省略项。

• 前端实现基线已从“可选框架”收敛为 React + Tailwind，页面、权限和构建发布都按该方案落地。

目录

1. 文档定位与本次业务冻结项

2. 计费规则、账单模型与关键业务闭环

3. 生产架构与前端实施基线

4. 数据库模型、唯一约束与迁移规范

5. 接口、流程与权限口径

6. React + Tailwind 前端落地方案

7. 配置、构建与部署要求

8. 发布、回滚与上线时序

9. 监控、对账、备份与恢复

10. 测试、冒烟与验收标准

11. 应急预案与交接件

阅读建议

项目负责人重点看第 1、8、10、11 章；后端重点看第 2、4、5、7、8、9 章；前端重点看第 3、5、6、7、10 章；测试重点看第 9、10 章。

1. 文档定位与本次业务冻结项

本文基于你提供的 V2 开发文档重新收敛，但不再沿用其中“物业费默认按月”的实施口径，而是改为更符合当前业务的“物业费一年一交、水费按月抄表后生成账单、前端统一使用 React + Tailwind”的真实上线方案。文档的核心目标，是让研发、测试、运维、业务和财务在同一份基线上协作，不再出现计费周期、页面栈和上线口径各写各的情况。

| 冻结项 | 本次采用 | 落地解释 |
| --- | --- | --- |
| 账单主体 | 房间 | 账单永远属于 room，不属于某个账号；多个账号共享同一房间账单状态 |
| 物业费周期 | YEAR | 每个房间每年只生成一张物业费账单，金额按年度单价计算 |
| 水费周期 | MONTH | 每月抄表，抄表数据提交成功后立即生成当月水费账单 |
| 前端栈 | React + Tailwind | 管理后台和运营端按 React 组件化与 Tailwind 原子样式落地 |
| 部署基线 | 容器化 + 双应用实例 | 支持滚动发布、回滚和健康检查 |

一个必须说清的设计决策

为了同时支持“物业费按年”和“水费按月”，账单模型增加 cycle_type、service_period_start、service_period_end 三个生产字段。这样前端展示、统计和对账都能准确解释账单覆盖周期，而不是用 period_month 硬凑年费账单。

2. 计费规则、账单模型与关键业务闭环

2.1 物业费：按年开单、按年缴纳

| 主题 | 生产规则 |
| --- | --- |
| 计费方式 | 年度物业费 = 房间面积 × 年度单价；单价解释为“元/平方米/年” |
| 生成时点 | 由 Admin 在每年年初或指定批次发起年度开单；每房间每年只能生成一次 |
| 账单覆盖期 | service_period_start=YYYY-01-01，service_period_end=YYYY-12-31 |
| 数据约束 | 同房间同年度只能有一张物业费账单；已支付年费不得直接改金额 |
| 修正策略 | 如年费金额配置错误，未支付账单可作废重开；已支付账单走补差或冲正单 |

2.2 水费：按月抄表，录入后立即生成账单

| 主题 | 生产规则 |
| --- | --- |
| 录入动作 | Admin 在当月录入房间水表读数，提交后即触发账单生成逻辑 |
| 计算方式 | usage = curr_reading - prev_reading；水费 = usage × 当月有效单价 |
| 事务边界 | 保存 water_meter_reading 与生成/更新当月 water bill 必须在同一事务内完成 |
| 修改边界 | 未支付账单允许在删除或修正读数后重算；已支付账单禁止直接重算，只能补差/冲正 |
| 照片与备注 | 抄表人、抄表时间、备注、照片 URL 建议一起留存，满足追溯 |

2.3 统一账单模型

| 字段/概念 | 生产要求 |
| --- | --- |
| cycle_type | YEAR / MONTH。物业费固定 YEAR，水费固定 MONTH |
| service_period_start/end | 明确账单覆盖区间，前端账单详情和报表展示统一使用该字段 |
| fee_type | PROPERTY / WATER；不把物业费和水费混成一张总账单 |
| paid_at | 表示实际支付时间；月报按支付月统计时优先看 paid_at |
| amount_due / amount_paid | 应收与实收分离；支付成功后再回写实收 |

闭环定义

物业费闭环 = 年度规则配置 -> 年度开单 -> 住户/管理员查看账单 -> 支付 -> 对账 -> 年度报表。水费闭环 = 当月录入读数 -> 自动生成账单 -> 查看账单明细 -> 支付 -> 对账 -> 月报。

3. 生产架构与前端实施基线

生产环境建议采用“React 管理前端 + Nginx/SLB + Java API 双实例 + MySQL/Redis/RabbitMQ/对象存储”的标准分层。前端构建产物经 Nginx 发布，API 统一走 HTTPS 域名，账务真源仍然只认 MySQL。

| 层级 | 组件 | 职责 | 上线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端层 | React + Tailwind | 管理后台、运营端、导入导出页面、报表页面 | 构建产物可独立发布；路由权限与按钮权限受控 |
| 入口层 | Nginx / SLB | 静态资源发布、TLS 终止、反向代理 | 证书有效、健康检查可用 |
| 应用层 | wuye-api x2 | 认证、房间、账单、支付、报表、导入导出 | 双实例滚动发布 |
| 数据层 | MySQL 8 | 账单、支付、抄表、券、审计 | 备份、binlog、恢复演练 |
| 缓存/异步 | Redis + RabbitMQ | 缓存、幂等键、异步任务、对账任务 | 监控积压与连接数 |

3.1 前端页面边界

| 页面 | 主要能力 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 账号登录、验证码/企业内认证、Token 初始化 | 匿名 |
| 房间与住户 | 房间列表、绑定关系、住户查询 | Admin / Agent(只读受限) |
| 年度物业费 | 年度规则配置、按年开单、年费账单列表、作废/补差 | Admin |
| 月度水费 | 抄表录入、照片上传、自动出账、异常读数提示 | Admin |
| 账单与支付 | 账单详情、支付单、对账状态、支付回调追踪 | Admin / Finance |
| 报表中心 | 年度物业费收缴、月度水费收缴、按组/按楼栋统计 | Admin / Agent / Finance |
| 导入导出 | 导入批次、错误行、导出任务、下载地址 | Admin |
| 审计与运维 | 操作日志、发布记录、关键配置核验结果 | Admin / 运维 |

3.2 首发环境建议

| 节点 | 建议规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| prod-web / lb | 2C4G 或托管负载 | 托管静态资源和 API 入口 |
| prod-api-01 | 4C8G | Java 实例 1 |
| prod-api-02 | 4C8G | Java 实例 2 |
| prod-mysql-01 | 8C16G SSD | 账务真源 |
| prod-redis-01 | 4C8G | 缓存与幂等 |
| prod-rabbitmq-01 | 4C8G | 异步处理 |

4. 数据库模型、唯一约束与迁移规范

由于物业费和水费的周期不再一致，建议在 bill 表和相关查询模型中显式增加周期维度，而不是仅靠 period_year/period_month 猜测账单覆盖期。生产上线前，数据库与前端展示必须一起完成这一口径收敛。

| 对象 | 新增/调整字段 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| fee_rule | cycle_type 固定区分 YEAR / MONTH | 物业费年费、水费月费规则来源不同 |
| bill | cycle_type, service_period_start, service_period_end | 准确表示账单周期，便于前端与报表解释 |
| bill_line | ext_json 保留面积来源或读数依据 | 账单详情需要可解释 |
| water_meter_reading | 保留 read_by_admin_id/read_at/photo_url | 满足抄表追溯 |

4.1 关键唯一约束

| 表 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| room | UNIQUE(community_id, building_no, unit_no, room_no) | 房间自然键唯一 |
| account_room | UNIQUE(account_id, room_id) | 同账号与房间只保留一条绑定 |
| bill(PROPERTY) | UNIQUE(room_id, fee_type, period_year) | 同房间同年度只允许一张物业费账单 |
| water_meter_reading | UNIQUE(room_id, period_year, period_month) | 同房间同月只允许一条抄表 |
| bill(WATER) | UNIQUE(room_id, fee_type, period_year, period_month) | 同房间同月只允许一张水费账单 |
| pay_order | UNIQUE(pay_order_no), UNIQUE(idempotency_key) | 防重复下单 |

4.2 迁移策略

• 所有表结构变更必须通过 Flyway 迁移脚本执行，禁止直接改生产表结构。

• 涉及 bill 新增字段和唯一约束调整的脚本，必须先在 Staging 用真实样本数据演练。

• 如果历史数据中已有物业费按月账单，需要先做数据清洗再切换到按年口径，避免年费与月费口径混杂。

4.3 上线前校验 SQL

-- 检查年度物业费是否重复 SELECT room_id, period_year, COUNT(*) FROM bill WHERE fee_type = 'PROPERTY' GROUP BY room_id, period_year HAVING COUNT(*) > 1; -- 检查月度水费是否重复 SELECT room_id, period_year, period_month, COUNT(*) FROM bill WHERE fee_type = 'WATER' GROUP BY room_id, period_year, period_month HAVING COUNT(*) > 1; -- 检查抄表异常 SELECT id, room_id, period_year, period_month, prev_reading, curr_reading, usage FROM water_meter_reading WHERE usage < 0 OR curr_reading < prev_reading;

5. 接口、流程与权限口径

5.1 Admin 关键接口调整

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/admin/bills/generate/property-yearly | 按年度生成物业费账单 |
| POST | /api/v1/admin/water-readings | 录入抄表并在同一事务内生成/更新当月水费账单 |
| GET | /api/v1/admin/bills?feeType=PROPERTY&periodYear=2026 | 查询年度物业费账单 |
| GET | /api/v1/admin/bills?feeType=WATER&periodYear=2026&periodMonth=3 | 查询月度水费账单 |
| GET | /api/v1/admin/reports/property-yearly | 查看年度物业费报表 |
| GET | /api/v1/admin/reports/water-monthly | 查看月度水费报表 |

5.2 核心事务边界

| 场景 | 事务内动作 | 幂等/锁 |
| --- | --- | --- |
| 年度物业费开单 | 写 bill + bill_line + 审计日志 | 按 room + year 防重复 |
| 水费抄表录入 | 写 water_meter_reading + 写/更 water bill + bill_line | 按 room + year + month 加唯一约束 |
| 创建支付单 | 锁 bill、锁 coupon、写 pay_order | idempotency_key + Redis 幂等键 |
| 支付回调 | 锁 pay_order，更新 pay_order/bill/coupon | 回调通知号与状态双重幂等 |

5.3 权限口径

| 角色 | 接口权限 | 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| Resident | 只能查看自己绑定房间的账单与支付结果 | Self |
| Agent | 只能查看被授权组的报表和房间缴费状态 | Group |
| Admin | 可配置规则、开单、抄表、导入导出、查看全局报表 | All |
| Finance | 以对账和财务核查为主，不直接改业务规则 | All / Org |

6. React + Tailwind 前端落地方案

前端的职责不是“把接口调通”就结束，而是要把年度物业费、月度水费、权限范围、异常状态、对账追溯和发布可回滚这些生产要点落到页面行为中。以下为建议的落地基线。

| 主题 | 建议基线 |
| --- | --- |
| 工程骨架 | Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS |
| 路由 | React Router；页面级鉴权 + 菜单级鉴权 |
| 数据请求 | 统一 API Client；建议按页面维度封装查询与突变 |
| 状态管理 | 页面局部状态优先；跨页筛选/用户信息可放轻量状态容器 |
| 表格与表单 | Tailwind + 自研业务组件；金额/日期/状态统一格式化 |
| 构建产物 | dist/ 静态资源交付给 Nginx；API 基地址走环境变量 |

6.1 推荐目录

admin-web/ ├── src/ │ ├── app/ │ ├── api/ │ ├── pages/ │ │ ├── property-yearly/ │ │ ├── water-monthly/ │ │ ├── bills/ │ │ ├── payments/ │ │ ├── reports/ │ │ └── audit/ │ ├── components/ │ ├── hooks/ │ ├── utils/ │ └── types/ ├── public/ └── tailwind.config.*

6.2 页面实现要求

• 年度物业费页面必须能明确展示“收费年度、面积来源、年度单价、覆盖区间、到期日”。

• 月度水费页面必须能展示“上期读数、本期读数、用量、单价、抄表人、抄表时间、照片”。

• 账单详情页必须能解释计算依据；不能只给一个金额。

• 所有列表页默认带状态筛选、时间筛选、导出入口和权限内数据过滤。

• 按钮权限要跟后端角色保持一致，例如年度开单、抄表录入、作废、补差不能对 Agent 暴露。

6.3 前端环境变量示例

VITE_API_BASE_URL=https://api.<domain> VITE_APP_ENV=prod VITE_ENABLE_ALIPAY=false VITE_SENTRY_DSN=<PLACEHOLDER>

7. 配置、构建与部署要求

| 分类 | 关键项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 后端配置 | MYSQL_* / REDIS_* / RABBITMQ_* / JWT_* / PAY_* | 按环境隔离，敏感项不入仓 |
| 前端配置 | VITE_API_BASE_URL / VITE_APP_ENV / 功能开关 | 通过构建环境注入 |
| Nginx | 静态资源缓存、API 反代、HTTPS | 前后端可同域或跨域规范化 |
| 对象存储 | 抄表照片、导出文件 | 路径权限最小化，下载链接可过期 |

7.1 构建发布示例

# 前端 pnpm install pnpm build # 后端 mvn clean package -DskipTests docker build -t registry.<domain>/wuye/wuye-api:<RELEASE_TAG> backend/

server { listen 443 ssl http2; server_name admin.<domain>; root /srv/wuye/admin-web/dist; index index.html; location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } location /api/ { proxy_pass http://wuye_api_upstream; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } }

• 支付私钥、商户证书、JWT 密钥不得写入镜像。

• 前端静态资源构建与后端镜像构建建议分开版本，但上线单要记录对应关系。

• 生产配置变更必须留痕，至少记录操作者、生效时间和回滚方法。

8. 发布、回滚与上线时序

| 阶段 | 动作 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-7 | 冻结年费/水费规则、完成 Staging 演练 | 研发/测试/业务 | 演练记录 |
| T-3 | 确认前端构建包、后端镜像、数据库脚本、支付配置 | 研发/运维 | 发布包与配置清单 |
| T-1 | 完成数据库备份、回滚包准备、联系人和值班表 | 运维/DBA | 备份记录 |
| T 日 | 先发一个 API 实例与前端包，冒烟通过后再滚动第二实例 | 运维/测试 | 上线确认 |
| T+1 | 核查对账、日志、队列积压和业务反馈 | 项目负责人/财务 | 首日观察报告 |

8.1 回滚原则

| 触发条件 | 回滚动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 账单错误大面积暴露 | 立即下线相关入口，回切上一版本前端与 API | 先止血再评估数据修复 |
| 支付阻断 | 保留日志，优先回切上一稳定版 API 与支付配置 | 支付链路优先级最高 |
| 前端展示错误但后端正常 | 优先回滚前端静态资源，不必整站回滚 | React 静态资源可快速回切 |
| 数据库不兼容脚本 | 按预案执行应用回滚并由 DBA 评估数据恢复 | 禁止未经评估直接恢复整库 |

发布禁忌

不要在生产高峰期同时更改年度规则、支付证书和前端账单展示逻辑；不要在没有备份点的情况下调整 bill 唯一约束；不要为了追求速度跳过水费抄表后的账单校验。

9. 监控、对账、备份与恢复

| 监控项 | 建议阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| API 5xx | 5 分钟 > 1% | 检查最近发布和依赖状态 |
| 水费账单生成失败 | 连续 >= 3 条/10 分钟 | 检查抄表事务与唯一约束冲突 |
| 支付回调失败 | 连续 >= 3 次/10 分钟 | 排查验签、网关、回调处理 |
| RabbitMQ 积压 | 核心队列 > 1000 | 检查消费者和下游 |
| MySQL 慢 SQL | > 1s 且重复出现 | 分析执行计划与索引 |
| 静态资源 404/白屏 | 发布后显著升高 | 检查前端构建与 Nginx root |

9.1 对账要求

• 每日 T+1 拉取支付渠道账单，对 pay_order、bill、pay_transaction 做三方对账。

• 年度物业费报表按应收年度和 paid_at 两个维度出数，避免把“年费账单”误当作“月账单”。

• 水费按月对账，重点检查“抄表记录已落库但账单未生成”这类链路断点。

9.2 备份与恢复

| 对象 | 策略 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 每日全量 + binlog | 每季度至少演练一次恢复 |
| Redis | AOF/RDB 或托管快照 | 缓存可重建，但幂等影响需评估 |
| 对象存储 | 版本/生命周期管理 | 抄表照片和导出文件有留存期限 |
| 前端静态包 | 保留上一稳定版 dist 包 | 支持分钟级回滚 |

10. 测试、冒烟与验收标准

| 维度 | 必须通过的用例 |
| --- | --- |
| 物业费 | 按年开单成功、同房间同年度不重复、详情可解释面积与年度单价 |
| 水费 | 录入抄表后自动出账、同房间同月不重复、异常读数拦截 |
| 支付 | 创建支付单幂等、回调幂等、已支付账单不可直接改金额 |
| 权限 | Resident 只看自己房间、Agent 只看授权组、Admin 全局 |
| 前端 | React 页面无白屏、路由鉴权生效、表格/详情展示口径一致 |
| 运维 | 日志可检索、监控告警可触发、回滚包可用 |

10.1 最少冒烟清单

| 序号 | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Admin 配置年度物业费规则 | 规则生效范围和年度正确 |
| 2 | Admin 生成 2026 年物业费账单 | 每房间仅生成一张年度账单 |
| 3 | Admin 录入 2026-03 水表读数 | 保存成功后立即生成 2026-03 水费账单 |
| 4 | Resident 查看账单详情 | 能看到年度覆盖期或月度读数依据 |
| 5 | Resident 创建支付单 | 重复提交不生成重复订单 |
| 6 | 支付回调落账 | bill 变 PAID，pay_order 成功 |
| 7 | Admin 查看年度物业费报表 | 年度应收、实收、欠费口径正确 |
| 8 | Admin 查看月度水费报表 | 月度房间数和金额正确 |
| 9 | React 前端刷新和直链进入页面 | 路由与权限无异常 |
| 10 | 前端发布回滚 | 上一版本静态包可恢复 |

11. 应急预案与交接件

| 场景 | 立即动作 | 禁止动作 |
| --- | --- | --- |
| 年度物业费错开单 | 暂停年费入口、锁定批次、评估未支付重开与已支付补差 | 直接批量 UPDATE 已支付账单 |
| 水费抄表后未生成账单 | 先查事务日志与唯一约束冲突，再执行补账任务 | 手工绕过抄表直接插 bill |
| 支付回调异常 | 优先排查验签、网关与回调幂等 | 未校验幂等就反复重放回调 |
| 前端白屏/资源缺失 | 立即回滚到上一静态包并校验 Nginx root | 在生产临时手改构建文件 |

11.1 最终交接件

| 交接件 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库脚本 | 含 bill 结构调整、唯一约束、Flyway 记录 |
| 接口文档 | 含按年物业费、按月水费与抄表自动出账接口 |
| 前端发布包 | 当前生产版 dist、上一稳定版 dist、环境变量清单 |
| 发布回滚手册 | 前端、后端、数据库分别如何回滚 |
| 监控与对账清单 | 阈值、负责人、每日对账动作 |

最终结论

这版文档已经把“物业费一年一交、水费按月抄表并即时出账、前端 React + Tailwind”三条新规则从业务、数据库、接口、前端、部署、测试到上线回滚全部打通。后续只需把真实域名、主机、支付商户号、负责人和上线时间替换进去，就能作为正式发版基线。